## Slide 1
VIETTEL TELECOM - BÁO CÁO QUẢN TRỊ RỦI RỔ & KPI
TỔNG HỢP HỢP ĐỒNG & CÔNG TRÌNH VIETTEL
Phân tích trọng tâm Công nợ Vật tư A (548.3 Tỷ VNĐ) & Bảng Khoanh Vùng KPI Theo Đối Tác Trọng Điểm

## Slide 2
SLIDE 2: TOP NHÀ THẦU TỒN CÔNG NỢ VẬT TƯ A LỚN NHẤT (548.3 TỶ VNĐ)
Nhà Thầu Đối Tác | Số HĐ | Số CT Tồn VTA | Tiền Tồn VTA (Tỷ) | Tỷ Trọng (%) | Tỷ Lệ Tích Lũy
Tổng công ty CP Công trình Viettel (VCC) | 201 | 3,806 CT | 256.18 Tỷ | 46.7% | 46.7%
Công ty CP Viễn thông ACT | 109 | 3,499 CT | 176.92 Tỷ | 32.3% | 79.0%
Công ty CP PT DV TLI | 1 | 137 CT | 43.77 Tỷ | 8.0% | 87.0%
Công ty TNHH Samaki Đông Dương | 1 | 72 CT | 28.21 Tỷ | 5.1% | 92.1%
CÔNG TY TNHH TMDV KT VT AN PHÁT | 12 | 1,868 CT | 18.35 Tỷ | 3.3% | 95.4%

## Slide 3
SLIDE 3: CẢNH BÁO HỢP ĐỒNG CHI PHÍ KÝ TRƯỚC 2025 (< 2025)
Nhà Thầu Đối Tác | Số HĐ Chi Phí < 2025 | Tổng Giá Trị HĐ (Tỷ) | Tổng Giá Trị Tồn (Tỷ) | Đánh Giá Rủi Rổ
Công ty CP Viễn thông ACT | 31 HĐ | 10.45 Tỷ | 6.82 Tỷ | Rủi rổ rất cao (Tồn đọng kéo dài)
Công ty CP Công Nghệ & Truyền Thông Sài Gòn | 22 HĐ | 4.12 Tỷ | 2.95 Tỷ | Rủi rổ cao
Tổng công ty CP Công trình Viettel (VCC) | 12 HĐ | 3.20 Tỷ | 2.10 Tỷ | Rủi rổ trung bình
Công ty Cổ Phần Xây Dựng Vũng Tàu | 8 HĐ | 1.85 Tỷ | 1.12 Tỷ | Rủi rổ trung bình

## Slide 4
SLIDE 4: KHOANH VÙNG ĐIỀU HÀNH KPI THEO ĐỐI TÁC TRỌNG ĐIỂM
Chi tiết số lượng CT, Tồn VTA và tỷ lệ Đạt KPI (Q = 'KHÔNG') theo Top 8 Nhà Thầu Lớn Nhất
STT | Nhà Thầu Đối Tác | HĐ | Tổng CT | CT Tồn VTA | Tiền VTA (Tỷ) | Giao KPI | Đạt KPI | % Đạt KPI
1 | Tổng công ty CP Công trình Viettel (VCC) | 201 | 4,191 | 3,806 | 256.18 Tỷ | 5,541 | 387 | 7.0%
2 | Công ty CP Viễn thông ACT | 109 | 3,748 | 3,499 | 176.92 Tỷ | 2,801 | 235 | 8.4%
3 | Công ty CP Phát Triển Dịch Vụ TLI | 1 | 137 | 137 | 43.77 Tỷ | 110 | 0 | 0.0%
4 | Công ty TNHH Samaki Đông Dương | 1 | 74 | 72 | 28.21 Tỷ | 108 | 4 | 3.7%
5 | Công Ty TNHH TMDV KT VT An Phát | 12 | 1,904 | 1,868 | 18.35 Tỷ | 1,875 | 42 | 2.2%
6 | Cty TNHH TM & VT Hồng Quang | 1 | 48 | 48 | 17.17 Tỷ | 90 | 0 | 0.0%
7 | Phạm Hùng Cường | 1 | 53 | 53 | 11.95 Tỷ | 68 | 0 | 0.0%
8 | Công ty Cổ Phần Xây Dựng Vũng Tàu | 12 | 507 | 442 | 9.35 Tỷ | 959 | 70 | 7.3%
-- | TỔNG TOP 8 ĐỐI TÁC TRỌNG ĐIỂM | 338 | 10,762 | 9,895 | 561.90 Tỷ | 11,552 | 738 | 6.4%

## Slide 5
SLIDE 5: KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THU HỒI CÔNG NỢ VTA & KPI
1. Tập trung xử lý Top 2 Đối tác VCC & ACT (Chiếm 79% nợ VTA):
→ Lập tổ công tác liên ngành đôn đốc thu hồi vật tư A tồn đọng và hoàn thiện chứng từ nghiệm thu.
2. Xử lý triệt để Hợp đồng Chi phí Ký trước 2025 (< 2025):
→ Tạm dừng thanh toán các đợt tiếp theo cho đến khi hoàn thành quyết toán công nợ cũ.
3. Theo dõi sát chỉ tiêu KPI Q = 'KHÔNG':
→ Định kỳ hàng tuần cập nhật tiến độ giải tỏa công nợ VTA lên hệ thống Dashboard Online.
4. Áp dụng tài khoản cấp vốn và điều phối hạ tầng:
→ Gắn trách nhiệm trực tiếp cho từng Giám đốc Ban/Trung tâm Quản lý Hợp đồng.